STELLARIS AUTOMATION

Plan de Configuracion del Servidor

5 de marzo de 2026

Version 2.0 — Con Prisma ORM

# Contenido

Fase 1: Limpieza — Eliminar Vercel y Base44

Fase 2: Base de datos con Prisma ORM

Fase 3: Autenticacion segura con JWT

Fase 4: Backend Node.js en produccion

Fase 5: Actualizacion de documentacion

Anexo A: Schema Prisma completo

Anexo B: Variables de entorno requeridas

# Fase 1: Limpieza — Eliminar Vercel y Base44

Objetivo: Remover todas las dependencias de Vercel (hosting de prueba) y Base44 (plataforma low-code usada como scaffold inicial) sin romper ninguna funcionalidad actual del sitio publico ni del dashboard.

## 1.1 — Archivos a eliminar

| Archivo | Accion |
| --- | --- |
| api/contact.js | Eliminar — funcion serverless Vercel, reemplazada por server/server.js |
| vercel.json | Eliminar — configuracion de Vercel |
| src/api/base44Client.js | Eliminar — cliente SDK de Base44 |
| src/lib/app-params.js | Eliminar — sistema de parametros de Base44 |
| src/lib/AuthContext.jsx | Eliminar — autenticacion via Base44 SDK (se reemplaza por JWT) |
| src/lib/NavigationTracker.jsx | Eliminar — tracking de navegacion hacia Base44 |
| src/components/UserNotRegisteredError.jsx | Eliminar — pantalla de error de Base44 |

## 1.2 — Archivos a modificar

### 1. vite.config.js

Quitar el import y uso del plugin @base44/vite-plugin

Dejar solo el plugin de React y la configuracion de alias

### 2. package.json (raiz)

Quitar la dependencia @base44/sdk

Quitar la dependencia @base44/vite-plugin

Ejecutar npm install para actualizar package-lock.json

### 3. src/App.jsx

Quitar el import de AuthProvider desde @/lib/AuthContext

Quitar el wrapper <AuthProvider> que envuelve la app

El resto del routing se mantiene igual

### 4. src/pages/Dashboard.jsx

Quitar el import de base44 (linea 2) — no se usa realmente

La autenticacion actual por localStorage se reemplazara por JWT en Fase 3

### 5. Componentes del dashboard (6 archivos)

RefaccionesTab.jsx — quitar import base44, dejar queryFn vacia o con datos mock

PreciosTab.jsx — quitar import base44, dejar queryFn vacia o con datos mock

PerfilFlotillaTab.jsx — quitar import base44, mantener datos hardcodeados actuales

ResumenVidaTab.jsx — quitar import base44, dejar queryFn vacia o con datos mock

TicketTab.jsx — quitar import base44, mantener formulario funcional con mock

TicketsPendientesTab.jsx — quitar import base44, dejar queryFn vacia o con datos mock

Nota: Estos componentes actualmente usan base44.entities.X.list() para obtener datos. Como el dashboard usa valores estaticos por ahora, se reemplazan por funciones que retornan arrays vacios o datos mock. La conexion real con la BD se implementara en una fase posterior.

## 1.3 — Verificacion

Ejecutar npm run build — debe compilar sin errores

Verificar que el sitio publico carga correctamente (Home, servicios, contacto)

Verificar que /ClientLogin muestra el formulario

Verificar que /Dashboard carga con datos mock

Confirmar que no quedan referencias a base44 ni vercel en el codigo

grep -r "base44\|vercel\|Vercel\|Base44" src/ --include="*.js" --include="*.jsx"

El comando anterior no debe retornar resultados.

# Fase 2: Base de datos con Prisma ORM

Objetivo: Definir la estructura completa de la base de datos usando Prisma como ORM y sistema de migraciones. Prisma mantiene el schema versionado junto con el codigo, genera migraciones SQL automaticamente, y provee un cliente tipado para queries.

## 2.1 — ¿Por que Prisma?

El schema se define en un solo archivo (prisma/schema.prisma) versionado en el repositorio

Las migraciones se generan automaticamente con npx prisma migrate dev

Cada cambio futuro a la BD queda registrado en prisma/migrations/ con nombre descriptivo

Prisma Client genera un ORM tipado: prisma.refaccion.findMany() en vez de SQL raw

Elimina la necesidad de mysql2 como dependencia directa — Prisma maneja la conexion internamente

Compatible con MySQL, PostgreSQL, SQLite y otros motores

## 2.2 — Instalar Prisma

Ejecutar desde el directorio del servidor:

cd server/

npm install @prisma/client

npm install prisma --save-dev

npx prisma init --datasource-provider mysql

Esto crea:

server/prisma/schema.prisma — archivo principal del schema

Agrega DATABASE_URL al .env (si no existe)

## 2.3 — Definir el schema

El archivo server/prisma/schema.prisma contendra las 14 tablas del proyecto segun DB Structure.xlsx. El schema completo se detalla en el Anexo A de este documento.

Puntos clave del schema:

Se usa @map() para mapear nombres de campos camelCase de Prisma a snake_case de MySQL

Las tablas de catalogo (enums) se definen como modelos normales con relaciones

La tabla Cuenta usa password_hash (VARCHAR 255) para almacenar contraseñas con bcrypt

Todas las relaciones tienen onDelete y onUpdate explicitos

Los campos creado/actualizado usan @default(now()) y @updatedAt

## 2.4 — Generar y aplicar migraciones

Una vez definido el schema, generar la migracion inicial:

npx prisma migrate dev --name init

Este comando:

Genera el SQL en prisma/migrations/[timestamp]_init/migration.sql

Aplica la migracion a la base de datos

Genera el Prisma Client (@prisma/client)

Nota: La migracion generada se versiona en Git. Para aplicarla en produccion se usa: npx prisma migrate deploy

## 2.5 — Seed: Poblar catalogos e importar refacciones

Se crea un script de seed en server/prisma/seed.js que:

Inserta los valores de las 7 tablas de catalogo (roles, marcas, estados, prioridades, etc.)

Importa las 3,601 refacciones del catalogo desde un archivo JSON generado a partir de DB Structure.xlsx

Crea un usuario administrador inicial con contrasena hasheada con bcrypt

Configurar el seed en server/package.json:

"prisma": { "seed": "node prisma/seed.js" }

Ejecutar:

npx prisma db seed

## 2.6 — Prisma Client: Uso en el codigo

Se crea un modulo compartido para exportar la instancia del cliente:

### server/lib/prisma.js

import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const prisma = new PrismaClient();

export default prisma;

Ejemplo de uso en endpoints:

import prisma from '../lib/prisma.js';

// Buscar cuenta por correo

const cuenta = await prisma.cuenta.findUnique({ where: { correo } });

// Listar refacciones con categoria

const refacciones = await prisma.refaccion.findMany({

include: { categoria: true, marca: true }

});

## 2.7 — Flujo para cambios futuros

Cada vez que se necesite modificar la estructura de la BD:

Editar server/prisma/schema.prisma

Ejecutar: npx prisma migrate dev --name descripcion_del_cambio

Prisma genera el SQL diferencial, lo aplica, y actualiza el cliente

Hacer commit del schema y la migracion al repositorio

En produccion: npx prisma migrate deploy aplica las migraciones pendientes

## 2.8 — Verificacion

Verificar que las tablas existen: npx prisma db pull (no debe reportar diferencias)

Verificar catalogos: npx prisma studio (abre interfaz web para explorar datos)

Verificar conteo de refacciones: usar Prisma Studio o ejecutar query desde seed

Verificar que el cliente se genera sin errores: npx prisma generate

# Fase 3: Autenticacion segura con JWT

Objetivo: Reemplazar la autenticacion por localStorage (insegura para un portal con precios por cliente) por un sistema de JWT con cookies httpOnly. Las queries a la base de datos se realizan con Prisma Client.

## 3.1 — ¿Por que no localStorage?

localStorage es accesible desde JavaScript: cualquiera puede abrir DevTools y escribir localStorage.setItem("clientAuth", "true") para entrar al portal

No hay validacion del lado del servidor: el backend no sabe quien esta pidiendo datos

Para un portal con precios diferenciados por cliente, esto es un riesgo de seguridad real

## 3.2 — Arquitectura de autenticacion

El flujo de autenticacion sera:

1. El cliente ingresa usuario y contrasena en /ClientLogin

2. El frontend hace POST /api/auth/login con las credenciales

3. El servidor Express valida contra la tabla Cuenta en MySQL usando Prisma Client

4. Si es valido, genera un JWT firmado con un secreto del servidor

5. El JWT se envia como cookie httpOnly (no accesible desde JavaScript)

6. Cada peticion a /api/* incluye la cookie automaticamente

7. Un middleware de autenticacion lee la cookie, valida el JWT, y extrae idCuenta e idCliente

8. Si el token expiro o es invalido, responde 401 y el frontend redirige a login

## 3.3 — Dependencias adicionales para server/

| Paquete | Funcion |
| --- | --- |
| jsonwebtoken | Firmar y verificar tokens JWT |
| bcrypt | Hashear y comparar contrasenas (nunca texto plano) |
| cookie-parser | Leer cookies httpOnly en Express |
| @prisma/client | ORM para queries a MySQL (ya instalado en Fase 2) |

cd server/ && npm install jsonwebtoken bcrypt cookie-parser

Nota: Ya NO se necesita mysql2 como dependencia directa. Prisma maneja la conexion a MySQL internamente.

## 3.4 — Nuevos endpoints de autenticacion

### 1. POST /api/auth/login

Recibe { correo, password } en el body

Busca la cuenta en MySQL con prisma.cuenta.findUnique({ where: { correo } })

Compara password con passwordHash usando bcrypt.compare()

Si es valido, genera JWT con payload: { idCuenta, idCliente, idRol }

Configura cookie httpOnly, secure, sameSite: "strict", maxAge: 8 horas

Responde { success: true, user: { nombre, correo, rol } }

### 2. GET /api/auth/me

Lee la cookie, valida el JWT

Consulta datos actualizados con prisma.cuenta.findUnique()

Retorna los datos del usuario autenticado

Si el token es invalido o expiro, responde 401

### 3. POST /api/auth/logout

Limpia la cookie de sesion (maxAge: 0)

Responde { success: true }

### 4. Middleware authRequired

Se aplica a todas las rutas /api/* excepto /api/auth/login, /api/contact y /api/health

Lee la cookie, valida el JWT con jsonwebtoken.verify()

Inyecta req.user = { idCuenta, idCliente, idRol } en el request

Si falla, responde 401 { error: "No autorizado" }

## 3.5 — Cambios en el frontend

### 1. src/pages/ClientLogin.jsx

Cambiar handleSubmit para hacer POST /api/auth/login con fetch (credentials: "include")

Eliminar toda referencia a localStorage

En exito, redirigir a /Dashboard

En error, mostrar mensaje del servidor

### 2. src/pages/Dashboard.jsx

Cambiar checkAuth para llamar GET /api/auth/me (credentials: "include")

Si responde 401, redirigir a /ClientLogin

Eliminar toda referencia a localStorage

El handleLogout llama POST /api/auth/logout

## 3.6 — Impacto en la base de datos

La tabla Cuenta en el schema Prisma ya contempla:

Campo passwordHash (VARCHAR 255) para almacenar contrasenas con bcrypt

Relacion con Cliente a traves de Usuario para filtrado de datos por cliente

El seed de Fase 2 crea un usuario administrador inicial con contrasena hasheada

## 3.7 — Variables de entorno adicionales

| Variable | Descripcion |
| --- | --- |
| JWT_SECRET | Clave secreta para firmar tokens (minimo 32 caracteres, generar con openssl rand -hex 32) |
| JWT_EXPIRES_IN | Duracion del token (recomendado: "8h") |

Nota: DATABASE_URL ya se configuro en Fase 2 para Prisma.

## 3.8 — Seguridad de la cookie

httpOnly: true — no accesible desde JavaScript (protege contra XSS)

secure: true — solo se envia por HTTPS

sameSite: "strict" — protege contra CSRF

maxAge: 8 horas — expira automaticamente

path: "/api" — solo se envia en peticiones a la API

# Fase 4: Backend Node.js en produccion

Objetivo: Poner en marcha el servidor Express en el servidor Ubuntu, detras de Apache, con PM2 como gestor de procesos.

Nota: La gestion de certificados SSL y Let's Encrypt queda a cargo del proveedor de TI. La configuracion de Apache en stellaris.conf ya contempla las rutas de certificados.

## 4.1 — Instalar dependencias del servidor

cd /var/www/stellaris/stellaris-automation/server

npm install

Esto instala: express, dotenv, express-rate-limit, zod, jsonwebtoken, bcrypt, cookie-parser, @prisma/client.

## 4.2 — Generar Prisma Client y aplicar migraciones

npx prisma generate

npx prisma migrate deploy

npx prisma db seed

Estos comandos generan el cliente Prisma, aplican las migraciones pendientes, y ejecutan el seed para poblar catalogos y refacciones.

## 4.3 — Configurar variables de entorno

cp server/.env.example server/.env

Editar el archivo .env con los valores reales (ver Anexo B para la lista completa).

Nota: DATABASE_URL debe usar el formato: mysql://usuario:contrasena@127.0.0.1:3306/stellaris

## 4.4 — Instalar y configurar PM2

### 1. Instalar PM2 globalmente

sudo npm install -g pm2

### 2. Crear directorio de logs

sudo mkdir -p /var/log/pm2

sudo chown $USER:$USER /var/log/pm2

### 3. Instalar rotacion de logs

pm2 install pm2-logrotate

pm2 set pm2-logrotate:max_size 10M

pm2 set pm2-logrotate:retain 7

### 4. Iniciar el servidor

cd /var/www/stellaris/stellaris-automation/server

pm2 start ecosystem.config.cjs --env production

pm2 save

### 5. Configurar inicio automatico

pm2 startup

Ejecutar el comando que PM2 indique (varia segun el sistema).

## 4.5 — Configurar Apache

### 1. Habilitar modulos necesarios

sudo a2enmod proxy proxy_http rewrite ssl headers

sudo systemctl restart apache2

### 2. Copiar configuracion del sitio

sudo cp /var/www/stellaris/stellaris-automation/apache/stellaris.conf \

/etc/apache2/sites-available/stellaris.conf

### 3. Habilitar el sitio y recargar

sudo a2ensite stellaris.conf

sudo a2dissite 000-default.conf

sudo systemctl reload apache2

## 4.6 — Verificacion

Verificar que PM2 corre el proceso: pm2 status

Verificar que el API responde: curl http://127.0.0.1:4000/api/health

Verificar el proxy de Apache: curl https://stellarisautomation.com/api/health

Verificar logs: pm2 logs stellaris-api --lines 20

Probar el formulario de contacto desde el sitio web

Verificar Prisma en produccion: npx prisma studio (para inspeccion rapida de datos)

# Fase 5: Actualizacion de documentacion

Los dos documentos Word actuales se deben actualizar para reflejar:

El backend Express ya esta implementado y corriendo con PM2

Se elimino la dependencia de Vercel y Base44

La autenticacion usa JWT con cookies httpOnly

La base de datos MySQL se gestiona con Prisma ORM (schema versionado + migraciones)

El catalogo de refacciones (3,601 registros) esta importado via seed

El dashboard actualmente usa datos estaticos; la conexion con BD sera una fase posterior

Para cambios futuros a la BD: editar schema.prisma, ejecutar npx prisma migrate dev

# Anexo A: Schema Prisma completo

Archivo: server/prisma/schema.prisma

A continuacion se describe cada modelo del schema Prisma con sus campos, tipos, y relaciones:

## Tablas de catalogo (ENUMs)

### model Rol

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idRol | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| nombre | String @db.VarChar(50) | Admin, Usuario |

### model Marca

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idMarca | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| marca | String @db.VarChar(100) |  |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model EstadoRobot

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idEstado | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| estado | String @db.VarChar(50) | Operativo, Mantenimiento, Falla, Inactivo |

### model Prioridad

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idPrioridad | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| prioridad | String @db.VarChar(50) | Baja, Media, Alta, Critica |

### model TipoSolicitud

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idTipoSolicitud | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| tipo | String @db.VarChar(80) | Preventivo, Correctivo, Diagnostico, Post-colision, Optimizacion |

### model EstadoSolicitud

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idEstadoSolicitud | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| estado | String @db.VarChar(50) | Abierto, En proceso, Resuelto, Cancelado |

### model CategoriaRefaccion

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idCategoria | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| nombre | String @db.VarChar(100) | 5 categorias (ver Fase 2) |

## Tablas principales

### model Cuenta

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idCuenta | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idRol | Int | FK -> Rol |
| nombre | String @db.VarChar(120) |  |
| passwordHash | String @db.VarChar(255) | bcrypt, nunca texto plano |
| correo | String @unique @db.VarChar(200) | UNIQUE |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Cliente

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idCliente | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| nombre | String @db.VarChar(200) |  |
| rfc | String? @db.VarChar(20) | Opcional |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Usuario

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idUsuario | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCliente | Int | FK -> Cliente |
| idRol | Int | FK -> Rol |
| nombre | String @db.VarChar(120) |  |
| correo | String @db.VarChar(200) |  |
| telefono | String? @db.VarChar(40) | Opcional |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model FuentePoder

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idFuente | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idMarca | Int | FK -> Marca |
| modelo | String @db.VarChar(100) |  |
| noSerie | String @db.VarChar(100) |  |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Robot

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idRobot | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCliente | Int | FK -> Cliente |
| idFuente | Int? | FK -> FuentePoder (opcional) |
| idMarca | Int | FK -> Marca |
| idEstado | Int | FK -> EstadoRobot |
| modelo | String @db.VarChar(100) |  |
| noSerie | String @db.VarChar(100) |  |
| fechaInstalacion | DateTime? @db.Date | Opcional |
| celda | String? @db.VarChar(50) | Opcional |
| fechaProxMant | DateTime? @db.Date | Opcional |
| horasOperacion | Int @default(0) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Refaccion

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idRefaccion | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCategoria | Int | FK -> CategoriaRefaccion |
| idMarca | Int | FK -> Marca |
| noParte | String @db.VarChar(100) |  |
| stockActual | Int @default(0) |  |
| precioVenta | Decimal @default(0) @db.Decimal(12,2) |  |
| descripcion | String? @db.Text |  |
| activo | Boolean @default(true) |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Ticket

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idTicket | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCuenta | Int | FK -> Cuenta |
| idRobot | Int | FK -> Robot |
| idUsuario | Int | FK -> Usuario |
| idPrioridad | Int | FK -> Prioridad |
| idTipoSolicitud | Int | FK -> TipoSolicitud |
| idEstadoSolicitud | Int | FK -> EstadoSolicitud |
| fechaProgramada | DateTime? @db.Date | Opcional |
| detalle | String? @db.Text |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model Mantenimiento

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idMantenimiento | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCuenta | Int | FK -> Cuenta |
| idTicket | Int | FK -> Ticket |
| idRobot | Int | FK -> Robot |
| idFuente | Int? | FK -> FuentePoder (opcional) |
| idTipoSolicitud | Int | FK -> TipoSolicitud |
| idEstadoSolicitud | Int | FK -> EstadoSolicitud |
| fechaMantenimiento | DateTime? @db.Date |  |
| costoTotal | Decimal? @db.Decimal(12,2) |  |
| reporte | String? @db.Text |  |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

### model VentaRefaccion

| Campo | Tipo Prisma | Notas |
| --- | --- | --- |
| idVentaRefaccion | Int @id @default(autoincrement()) | PK |
| idCliente | Int | FK -> Cliente |
| idRobot | Int? | FK -> Robot (opcional) |
| idRefaccion | Int | FK -> Refaccion |
| idMantenimiento | Int? | FK -> Mantenimiento (opcional) |
| cantidad | Int |  |
| precioVenta | Decimal @db.Decimal(12,2) |  |
| fechaInstalacion | DateTime? @db.Date | Opcional |
| creado | DateTime @default(now()) |  |
| actualizado | DateTime @updatedAt |  |

# Anexo B: Variables de entorno requeridas

Archivo: server/.env

## Servidor

| Variable | Valor ejemplo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| PORT | 4000 | Puerto del servidor Express (loopback) |
| NODE_ENV | production | Entorno de ejecucion |

## Microsoft Entra ID

| Variable | Valor ejemplo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| MICROSOFT_TENANT_ID | xxxxxxxx-xxxx-... | Azure AD Tenant ID |
| MICROSOFT_CLIENT_ID | xxxxxxxx-xxxx-... | App Registration Client ID |
| MICROSOFT_CLIENT_SECRET | xxxxxxxxx... | App Registration Secret VALUE |
| MICROSOFT_SENDER_EMAIL | notificaciones@... | Buzon que envia correos |
| MICROSOFT_RECIPIENT_EMAIL | ventas@... | Buzon que recibe solicitudes |

## JWT

| Variable | Valor ejemplo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | (generar con openssl rand -hex 32) | Clave para firmar tokens |
| JWT_EXPIRES_IN | 8h | Duracion del token |

## Prisma / MySQL

| Variable | Valor ejemplo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | mysql://stellaris_app:password@127.0.0.1:3306/stellaris | URL de conexion a MySQL (formato Prisma) |

Nota: Con Prisma, toda la configuracion de base de datos se consolida en una sola variable DATABASE_URL. Ya no se necesitan variables separadas para DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD y DB_NAME.